**議事録**

文責：　　小野

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | システム開発 |
| 日時 | ６月17日（木） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【振り返り】  ●CSS（市川、水鳥川、小野）全体の5割→木曜日までに完成を予定。  ●非同期通信（山北）：画面反映成功。タブ切り替えとの連動が課題。→講師と相談。  ●ページャ（池田）：未完成。明日の午前中までに完成予定。  ●ファイルアップロード機能（木谷）：9割5分完成。ファイルが保存できない点が課題。→先生と要相談。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・6月24日（木）までにWordの記載（発表用資料） |

**(4)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・JS「パスワードと確認用のパスワードが一致しているかの表示」が未完成。  ・ファイルアップロード（木谷）：先生と要相談で水曜日中に完成。  ・FAQ検索ページ（池田）：ページャ機能は午前中、中カテゴリは午後に着手予定。  ・CSS組：全ページのCSS完成→手直し等  ・発表：8割ほど完成予定。 |