**議事録**

文責：木谷

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | 外部設計 |
| 日時 | 6月　4日（金） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝10:20~30】  ●githubの使い方について  ・グループでgithubの使い方について共有を行った。  →〈方法〉E-1ファイルを編集（追加、更新、削除）した場合、必ずgitコミットしてから、pushを行う。  【午前11:13～12:00】  ●要件定義書について：一戸講師のレビュー  ・システム要件の内容が短すぎる  →理由や背景を大まかに書く  ・文章が長いときは読んでいてわからなくなるため、システム名を詳しく書いたほうが良い  →修正済み  ・文章の締めを書いたほうが良い。  →追加済み  ●要件定義について  ・作成の目的は何を書けばよいか  →「なんで？」、「それが幸せにどうつながる？」のように突き詰めてくとよい。（富原講師からのアドバイス）  ・作業の目的に書く内容について  →待ち人数を可視化することで研修生の不安を拭うことができる。  →待ち人数がわからないことで研修生が作業に後れを取ってしまうことがなくなる。  ●外部設計書について  →午後から外部設計を、グループを二つに分けて作業を行うことに決定した。  以下、チーム分け内容  （市川さんチーム）  ＜FAQページの外部設計書の作成＞  ・市川さん  ・山北さん  ・池田さん  （木谷チーム）  ＜セッションページの外部設計書の作成＞  ・小野さん  ・水鳥川さん  ・木谷  【午後の予定確認】  ・要件定義書の添削  ・チームに分かれて外部設計・外部設計書の作成  【午後①13：00~14：00】  ●要件定義書の添削作業：一戸講師のレビュー  →ボリュームがあればOK。ないと薄くなってしまう。  →アプリケーション名（ブランド名）がまだ未定。  →締めの言葉を入れるとスッキリする。  ●アプリ名決め  ・保留（月曜日）  ●ナビゲーションメニューのデザイン決め  ・メニューバーの統一  →ドロワーメニューに決定。  ●木谷チーム  ・セッションページ：研修生用を作成  →ページ構成はフォーム形式にする  →ファイルを添付できる機能の実装  （セッションページの設計は完了）  ●市川さんチーム  ・質問登録ページ：研修生用  →検索ページを作成中  ●チーム合流後の議論  ・ナビゲーションメニューにＨＯＭＥボタンを追加（ロゴをクリックでも戻れる）  ・FAQを大カテゴリ、中カテゴリに分類。  ・セッション予約ページにファイルの添付機能を追加  ・研修生側のセッションページは、匿名で予約でき、予約リストは表示しない  【午後②15：00~16：00】  ・ページ遷移図が完成  ●富原講師からのアドバイス  →メニューページにロード時、予約していないときは対応完了していない人数、予約しているときは自分より前で対応完了していない人数を表示する。  【午後③16：10~17：00】  セッションページのカテゴリの考案と件名のテキストボックスの追加  【振り返り】  ●進捗  要件定義書の編集  遷移図の完成  全体イメージの共有  全体の２割  ●明日やること  外部設計書５ページ分完成  ●疑問点  特になし |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・ナビゲーションメニューの項目は、ＨＯＭＥ、ＦＡＱ、セッション、質問登録、ログアウト。  ・メニューページにロード時、予約していないときは対応完了していない人数、予約しているときは自分より前で対応完了していない人数を表示する。  ・ページ遷移の構成の決定  ・FAQのカテゴリの決定 |

**（4）保留点**

|  |
| --- |
| WEBアプリケーション名を決める。 |

**(5)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| 外部設計書５ページ分完成 |