**議事録**

文責：水鳥川斗真

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | 外部設計 |
| 日時 | 6月　7日（月） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝9：20～9：45】  ・本日やること  →外部設計書を１人１ページ作成し、完成を目指す。  ・池田さんが作成してくださったデータベース定義書の共有を行った。  ・市川さんの報告  →項目定義書の物理名と論理名をそれぞれテーブル名、ラベル・項目名に変更する  →周りのグループと比べて進捗が遅いので効率的に進めていく。  【午前10：30～12：00】  ６人それぞれで外部設計書を作成した。  水鳥川　→新規登録ページ（研修生用）、  新規登録完了ページ（研修生用）  木谷さん→セッション予約リストページ（講師用）、  セッション予約リスト詳細ページ（講師用）  山北さん→FAQ編集ページ (講師) 、  FAQ登録ページ (講師)  小野さん→セッション予約完了ページ（研修生）、  TOPページ（講師）、  質問登録ページ（研修生）、  質問登録完了ページ（研修生）  池田さん→FAQ編集結果ページ（講師用）、  質問解答完了ページ（講師用） 質問解答ページ（講師用）  市川さん→FAQ検索結果ページ（研修生）  【午後13：00～15：00】  作成したシートの共有と修正を行った。   1. 水鳥川   →新規登録確認ページを削除し、入力情報の確認はウィンドウアラートで確認を行う。   1. 小野さん   →先頭に戻るボタンをどのページにつけるのか話し合いが必要。  　フォントのデザインの共有が必要。   1. 市川さん   →FAQを全部表示してしまうとサイトがパンクしてしまうためページング機能が必要。  　ページング機能に関してはチャレンジ機能とする。   1. 木谷さん   →セッションリストの中の未対応、対応中、対応済みの表示をどうするか？  　（保留）チェックボックを使って表示することにとりあえずは決定。  　（保留）対応済みのセッション予約に関してはリストからは削除するが、DBには残るようにしていく。   1. 山北さん   →（保留）注釈４番のカテゴリーの表現に関しては周りと合わせながら作っていく。   1. 池田さん   →特になし  【15：00～16：00】  各自が作成したシートを一つにまとめる作業を行った。  木谷さんのExcelにまとめることになったが、方法がなかなかわからずに時間を使ってしまった。今後は共有されたExcel上で修正、追加を行っていく。  【16：00～17：00】  今後の役割分担を決定した。  画面設計、機能設計に関しては完成したので残りのデザインと項目定義書を作成していくことになったが、効率的に進めていくために役割を分担した。  ・デザイン→水鳥川、市川さん  ・項目定義書→小野さん、木谷さん  ・DB定義書→池田さん  【一日の振り返り】  ・画面設計と機能設計に関してはほぼ完成したので7、8割は外部設計書が完成した。  ・明日は午後でデザイン、項目定義書を終わらせることとする。  ・急に１人１ページという作業をすることとなったがそれぞれが上手く順応していた。  ・保留する点の判断をもっと早くしていきたい。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・ナビゲーションの項目としては「ＴＯＰ」で統一する。  ・質問登録等の完了ページに関してはテーブルを使い表示する。  ・デザインに関しては水鳥川と市川さんが主に担当する。  ・データベースは池田さんが担当  ・項目定義書に関しては残りの方が担当する。  ・画面設計の注釈の番号を共有した（1、ロゴ　２、タイトル　３、フッター　４、ドロワー）  ・明日も分業して効率的に進めていく。  ・Excelの編集は共有したExcel上で行う。 |

**(4)保留した項目**

|  |
| --- |
| ・フォントの色に関しては後に決定する。  ・カテゴリーのパンくずリストの表示の仕方を考える。（デザイン班に任せる？）  ・WEBアプリケーション名を決める。（暫定スタディQAっしょん） |

**(5)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・セッション予約に関して対応済みのセッションをDBから削除してもいのか、それとも他の方法で処理していくのか先生に聞きたい。  ・明日で外部設計書を終わらせる。 |