**議事録**

文責：　　　山北

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | 外部設計 |
| 日時 | 6月　7日（火） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 午前①　【9:40～10:00】  ●リーダーセッションのフィードバック  ・他のグループと比較してシステムのボリュームが多いことから、本日中に内部設計の定義が終わらない場合、進捗に遅れが出る可能性が高い。  <対策>  -外部設計書において優先度を低く設定していた機能・チャレンジ機能について削るか否か吟味する  -質問受付機能についてはカットする  　→TOPメニュー、ドロワーメニューからも削除する  午後①　【13:00～17:00】  ●3チームに分かれて外部設計の定義を進める。  　担当箇所　担当者 (敬称略)  　デザイン：市川、水鳥川  　データベース：池田  　項目定義：小野、木谷、山北  　　木谷担当箇所：ログインページ (研修生)  ログインページ (講師)  TOPページ (研修生)  TOPページ (講師)  セッション予約ページ (研修生)  セッション予約完了ページ (研修生)  セッション予約リストページ (講師)  セッション予約リスト詳細ページ (講師)  　　山北担当箇所：新規登録ページ (研修生)  新規登録完了ページ (研修生)  FAQ検索ページ (研修生)  FAQ検索結果ページ (研修生)  FAQ登録ページ (講師)  FAQ編集ページ(講師)  FAQ編集結果ページ (講師)  ●担当者ミーティングのフィードバック  <データベース>  ・テーブルを作る時、長さが決まっている項目に関しては予測される長さ＋1くらいの長さで定義する  ・長さが分からないもの (質問内容等) に関してはMax256の長さで定義する  ・ログインID,PWについてはハッシュ化に対応させるため50～100文字程度の長さで定義する  <コミュニケーション管理>  ・発表本番では制作物すべてを見せるわけではない  　→一部分に特化させてアピールポイントを作る等工夫していく  <品質管理>  ・開発が中盤くらいに差し掛かった段階でテスト仕様書を作成しておき、テストを行っていく。テスト仕様書にはテスト項目、テスト日時、テスト実行者、修正済みかどうか等を記載する  ・テスト実行者はその画面を設計していない者が行う  ●進捗結果   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ページ名 | デザイン | 項目定義 | | 新規登録ページ (研修生) | 済 | 済 | | 新規登録完了ページ (研修生) | 済 | 済 | | ログインページ (研修生) | 済 | 済 | | ログインページ (講師) | 済 | 済 | | セッション予約ページ (研修生) | 済 | 済 | | セッション予約完了ページ (研修生) | 済 | 未 | | セッション予約リストページ (講師) | 未 | 未 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| セッション予約リスト詳細ページ (講師) | 未 | 未 |
| FAQ検索ページ (研修生) | 未 | 済 |
| FAQ検索結果ページ (研修生) | 未 | 済 |
| FAQ登録ページ (講師) | 未 | 未 |
| FAQ編集ページ(講師) | 未 | 済 |
| FAQ編集結果ページ (講師) | 未 | 未 |
| FAQ検索結果ページ (講師) | 未 | 未 |
|  |  |  |

・全体的に5～6割程度の進捗

・DB定義書は一通り完成

・定義項目のDB関連の欄はまだ着手していない

●振り返り

・作業中もマイクオンに→声かけしやすいように、情報共有を積極的に行っていく

・担当割り振りをメモ等してSlackで共有する

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・質問受付機能をカットする  　→TOPメニュー、ドロワーメニューからも削除する  ・講師用の検索結果ページを用意する  ・ |

**(4)保留した項目**

|  |
| --- |
| ・FAQの編集結果をページ遷移して表示させるか、同じページで表示させるか |

**(5)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・外部設計書の完成  　午前中に完成→午後に講師のフィードバックから入れるように  ・FAQの編集結果を同じページ内で表現するということは可能か |