**議事録**

文責：　　　池田

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | 外部設計 |
| 日時 | 6月　7日（火） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 午前①　【9:20～9:45】  ●今日の予定決め  ・午前中に外部設計完成。  ・外部設計書のレビュー今日中にしてもらう。  ・内部設計今日中に入る。  ・デザイン班 FAQページを仕上げる。  ・10:30までに9割ほど完成させる。  午前①　【9:45～12:00】  ●セッションのどのカテゴリの重要度が高いかを議論。  →トラブルのカテゴリのみ重要度高い。  ●セッション予約リスト（講師用）  ・リストの列に件名を入れる。  ・重要なカテゴリのみ重要マークつける。  ・トラブルのジャンルを重要なカテゴリとする。  ・ソートボタンなし。  ・全体の質問リストを追加する。また、カテゴリごとのリストも用意する。  ・列名を付ける。  ・クラス分けはしない。講師側にはすべてのクラスのセッション予約が入る。  ●添付ファイルの扱いについて  ・データベースに新たに、添付ファイル用のテーブルを作成する必要あり。  午後①　【13:00～14:45】  ●外部設計書のレビュー  <新規登録ページ>  ・IDやPWで入力漏れなどがあればウインドウアラートを出す。  <セッション予約ページ（研修生）>  ・姓名の入力項目いらない。  <セッション予約リストページ（講師）>  ・リストのタブの切り替えについて、どういうタグを使うのか先生に質問。  →先生の答え  ・javascriptのdisplay noneやblockを使用する。  ・jqueryを利用すれば少ないコードで書ける。  ・cssのpositionを使用。  ・調べると方法が多く出てくる。  <セッション予約リスト詳細ページ（講師）>  ・セッション予約リストページに飛ぶリンクを下につける。  <FAQ検索ページ（講師）>  ・質問と解答のみリストに載せる。  ・詳細ボタン消す。 カテゴリ名も消す。  ・FAQ一覧のページャー機能について聞く。  <FAQ検索結果ページ>  ・検索窓消す。  ・パンくずリスト消して、検索ワードとヒット件数を表示。  ・DAOでヒット件数をカウント。  <FAQ編集ページ>  ・更新・削除できないようにする。  ・FAQ検索ページに変更。  <FAQ検索結果ページ（講師）>  このページだけFAQを更新・削除できるようにする。  <FAQ登録ページ>  講師名消す。  FAQタイトルとFAQ詳細がかぶっているので、FAQ詳細を消す。  FAQ登録結果ページ（講師）  登録完了の文言を追加する。  FAQ編集ページに戻るリンクを下に付ける。  午後②　【14:45～16:20】  レビューを受けて、各自修正作業。  午後③ 【16:20～17:00】  ●ファイル構成一覧表のファイル数確認  ・登録結果完了画面 デザインがバラバラなため、ファイル数がとても多い（約50枚）。１人１日1枚ペース  ・先生 result.jspを作って、結果の枠をそれぞれ作る。  ・ファイル数は増えるけど、コーディングは楽になる。  ・臨機応変な1つのDAO（insert update delete select）を作成し、受け渡される値によって、どのsql文を使うか判定する。  ・共通のjavascriptファイル（ドロワー、リスト表示、先頭へ戻る）を作成する。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・緊急度：高いもののみに印付け（セッション予約のリストページ） →リストに件名を追加し、一目でわかるようにする。 →ソートボタンなし →項目表示（全体リスト）追加する。 →緊急度高いものは「●トラブル」のみ。 |

**(4)保留した項目**

|  |
| --- |
| ・ページャの機能の確認・質問（小野） |

**(5)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・ファイルの担当者が一目で分かる資料を作成する。  ・スラックで自分がしている作業を書いて、ピン止めする。  ・午前中に木谷・山北・池田で今後の方針を議論する。 |