**議事録**

文責：　　小野

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | 外部設計、内部設計、プログラミング |
| 日時 | ６月10日（木） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝】  ●本日の予定  ・ファイル構成一覧表を全員で確認。  ・外部設計のレビュー、内部設計のレビューを行う。  ・環境の構築、作成。  →午前中、または午後の前半部分で終わらせる。  ・木谷、山北、池田が30分～1時間、今後の進め方について話し合い。  ・市川、水鳥川、小野がjspの作成を進める。  ●レビューDB、外部設計  ・物理名→テーブル名  ・論理名→エンティティ  ・体裁を整えて完成。  【午後】  ・市川、水鳥川、小野：空ファイル完成。：担当者一覧参照。  ・内部設計担当者決定。: 内部設計一覧参照。  ・JSP→Servlet→CSSの順番で各担当者作成を進める。  ・header.jsp：二つに分ける  　→teacher\_header.jsp  　→student\_header.jsp  【振り返り】  ・DB　修正完了。  ・JSP　7割（大枠）完成。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・個人の当日TODOはSlackに共有して全員が認識できるようにする。  　→口頭でも随時伝達する。 |

**(4)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・該当メンバー全員がJSP完成。（都度助け合い）  ・サーブレットに手を付ける。  ・ |