**議事録**

文責：　　小野

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | プログラミング |
| 日時 | ６月11日（金） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝】  ・引き続きTODOはSlackで共有する。  ・DAOの勉強会  　→JSPとサーブレットの作成最優先。  　→市川、水鳥川。小野が確認し、わからないところを質問事項でSlackに共有。  　→木谷さんの作成負担を鑑みて、勉強会の開催方法を決める。：保留。  ・（インクルード）ドロワー、ヘッダーは講師用と研修生用で区別作成。  ・IN/OUTの認識を共有。→来週以降に延期。  【午前】  ・各々作業を進める：JSP優先。  ・目標：ログイン周りを固めて動く確認する。  ・「カテゴリ」で統一。（「ジャンル」はなし）  【午後】  ・isLoginOK:引数3つに変更（１: 研修生、2：講師用）  ・ログイン部分、DB、DAO連結成功。  ・検索バーのplaceholderは「キーワードを入力」で統一。  ・セッション予約ページ：大カテゴリ、中カテゴリは多次元配列を使用（サーブレット）。  【振り返り（進捗状況）】  ・ログイン周りの完成  ・JSP全員完成（大枠）  ・サーブレット着手（1割程度：ログイン、TOPのみ）  ・DAO  →全体の骨組み完成  →ダミーデータ（引数なしの仮データ）：3割程度  →メソッド完成、共有完了。  ・DB, Java Beans: 5割完成。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・DBファイルの保管場所：「DBフォルダ」  ・isLoginOK:引数3つに変更（１: 研修生、2：講師用）  ・「カテゴリ」で統一。（「ジャンル」はなし）  ・検索バーのplaceholderは「キーワードを入力」で統一。 |

**(4)明日以降の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・IN/OUTの認識を共有。  ●サーブレット：4割完成。  　→山北、水鳥川：FAQ  　→市川、（小野）：セッション  ●CSS, Java Scriptを同時並行（役割分担）？ |