**議事録**

文責：水鳥川斗真

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | プログラミング |
| 日時 | ６月１４日（月） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝】  ●市川さんの報告  ・今週中にはアプリを動かせるようにするのが目標。  ・作っていく中で作り切れない機能に関しては外していく。  ・役割分担に関しては臨機応変に対応していく。  【午前中】  ●各々作業を進める。  水鳥川→FAQ検索ページ（生徒用）servlet作成  山北さん→FAQ検索ページ（講師用）servlet作成  小野さん→ドロワーメニュー作成  市川さん→セッション予約ページ（研修生用）のservlet作成  池田さん→DB作成  木谷さん→DAO作成  【午後】   1. 山北さん小野さん（セッション予約リストページ（講師）のJSPとサーブレット） 2. 市川さん池田さん（セッション予約ページ（研修生用）のサーブレット） 3. 水鳥川、木谷さん（DAOの作成と新規登録（研修生用）のサーブレット）   3つのチームにわかれて作業を行った。  【振り返り】  ・それぞれの進捗状況   1. 7～8割は完成。 2. 7～8割は完成。エラーが出ると思うのでテストをして動作確認を行う。   添付ファイルの機能については保留。   1. 新規登録サーブレットは完成。DAOに関しては引き続き明日も作成する。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・登録結果完了に関するServletを削除した。  ・セッション予約リストページ（講師用）での対応中、対応完了の部分に関してはSQL文で表示させる。  ・DB上で大カテゴリーは削除して中カテゴリーのみで作成を行う。  ・JSP、Servletの進捗状況について共有して可視化させる。  →ファイル構成一覧に進捗状況を記入する。  　（◎→ほぼ完成。動作確認まで修了。〇→完成はしているが動作確認は未実行。  　　それ以外については〇割完了のように記入する。） |

**(4)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・ヒット数の検索方法について話し合う。（一度一戸講師に質問する） |