**議事録**

文責：　　山北　尚弘

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | プログラミング |
| 日時 | 6月　15日（火） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝 9:20～10:00】  〇本日の方針  ・セッション予約講師ページを引き続き取り組む  ・セッション予約研修生ページは動作確認に移れるように  ・手の空いた人は CSSに取り掛かる  ・FAQ登録のDAO が完成→本日あるいは明日以降でテストを行う  【午前① 10:10～11:00】  3班に分かれて作業  木谷・水鳥川 : 研修生新規登録 JSP, サーブレット  池田・市川 : 研修生セッション予約 サーブレット, CSS  小野・山北 : 講師セッション予約 JSP, サーブレット  【午前② 11:10～12:00】  研修生新規登録のテストが成功  新規登録結果画面から研修生ログイン画面への遷移が成功  手の空き次第、CSS, JS に取り掛かっていくという方針で班を再編成  小野 : common.js  水鳥川 : login.js, s\_regist.js  池田・市川・木谷 : 研修生セッション予約  山北 : 講師セッション予約  【午後① 13:00～17:00】  班ごとに分かれて作業  〇進捗 (14:30時点)  水鳥川 : login.js 完了  　　　　s\_regist.js パスワードの文字数認識の部分が未完了  山北 : t\_rsvList.jsp 一通り完成(一度木谷さんにチェックをもらう)  小野 : TeacherReserveList.java daoとの連携部分が未完了  　　　→小野, 山北 : TeacherReserveDList.java の作成  池田, 木谷 : FAQの検索件数の機能実装＋テストファイル作成完了  　　　　　　→これからテストを行う  市川 : StudentReserve.java 研修生|トップと研修生|セッション予約の遷移成功  　　　→ Login.cssの作成  〇画面遷移テスト (16:30)  研修生ページ : 全ページ成功  講師ページ : セッション予約ページ以外成功  【振り返り 17:10～】  〇進捗状況  機能面 : 3～4割程度 (ダミーデータの部分除く)  サーブレット : 8～9割程度  JSP : DAOとの連携部分において未完成な部分が多い。内容のすり合わせも必要  〇明日の目標  池田・木谷 : DAO部分の処理の進捗  市川・小野・水鳥川・山北 : 残りのサーブレット , jspの完成  市川 : CSS  小野・山北 : 予約詳細サーブレット  水鳥川 : 登録ページのJS |
|  |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・研修生|新規登録ページのID, PWの認証に正規表現を使用する  ・Common.java → CommonDao.java に変更  ・ログイン部分を制御するCSSファイル login.css を追加 |

**(4)保留事項**

|  |
| --- |
| ・FAQの登録テスト(CommonDao.javaのFAQの登録メソッドは完成済み) |

**(5)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・一部サーブレットの修正 (セッション予約詳細)  ・JSP – DB間の連携処理部分  ・DAOを進める  ・対応中・対応完了の表示機能をどう実装するか |