**議事録**

文責：　　池田 慎吾

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | プログラミング |
| 日時 | 6月　16日（水） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝のチームミーティング 9:20～9:35】  ・市川さんと山北さんgithubで競合を起こしているので、修正する。  ・複合検索取り入れるか  →余裕があればやる  ・対応中・対応完了の切り替え機能 JavaScript非同期通信 DBどっちでするか。  →JavaScriptでする。DBのSessionテーブルから対応状態を削除。  ・slackにコードファイルを上げる時、zipファイルに圧縮する。  【午前 9:35～12:00】  それぞれの役割に分かれて作業  木谷 : DAO  池田：研修生新規登録ページのCSS  市川 : ログイン用CSS  小野・山北 : セッション予約リストサーブレット・jsp  水鳥川 : 研修生新規登録ページのjs  ○進捗  山北・小野：セッション予約リストサーブレット・jsp 一通り完成。これからテストを行い、確認・修正。  木谷：セッションリスト全表示完成。  水鳥川：研修生新規登録js。分からない所があり、つまずいている。  池田：研修生新規登録ページのデザインあまり進んでいない。  市川：ログインページのデザインあまり進んでいない。  【午後 13:00～17:00】  〇進捗 (14:10時点)  山北：セッション予約のリスト全表示できることを確認できた。  jQueryでタブの切り替えできるようにする。  水鳥川：ログインjs(login.js、s\_regist.js)→木谷さんに確認してもらう。  その間、講師FAQ検索結果ページJSの作成  木谷・池田：DAOのFAQリスト全表示機能完成。  ○進捗(15:30時点)  木谷・小野：講師用FAQページの登録機能が完成。更新・削除機能はまだできていない。  ○進捗(16:10時点)  木谷：5割～6割DAO（研修生・講師用ログインメソッド、研修生登録メソッド、セッションリスト全表示、FAQ登録、FAQヒットカウント）が完成。  池田：新規登録ページのCSSあまり進まず。  市川：ログインページ用のCSSあまり進まず。  小野： 講師FAQ関連のjsp・サーブレットを修正。  山北： 講師セッション予約リストのタブ切り替え機能完成。  水鳥川：ログインページ用jsと研修生新規登録ページ用js完成。講師FAQ検索結果ページのページャーを作成中。  【振り返り 17:10～】  ・DAOの更新・削除機能も完成。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・セッション予約リストページの対応中・対応完了の切り替えをJavaScriptとDBどっちでするか。  →JavaScriptでする。  ・slackにコードファイルを上げる時、zipファイルに圧縮する。  ・セッションJavaBeansのモデル名を変更。  Session → SessionBeans  ・待ち人数機能をDBではなく、JavaScriptでする。山北さんが担当。 |

**(4)保留事項**

|  |
| --- |
| ・複合検索機能  →余裕があればやる。  ・画面が小さくなると、ヘッダーにハンバーガーメニューが登場する機能。  →余裕があればやる。 |

**(5)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・トップページのデザインが殺風景なので、実際には使わないお問い合わせのボタンなどを追加して、Webサイトらしいデザインにする。 |