**議事録**

文責：　　小野

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | システム開発 |
| 日時 | ６月17日（木） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝】  ・山北：講師用、予約リスト、待ち人数表示  ・水鳥川：研修生新規登録（java Script）、ページャ機能  ・新規登録のCSS（デザイン面）  ◎データベースの位置：work spaceの直下で統一。  ●今日の担当を確認  ・新規登録、ログイン周りJS、JSP（研修生、講師用）：水鳥川  ・セッション周り(講師用のみ)：山北  ・新規登録CSS：池田  ※池田、水鳥川に変更加える場合は連絡をする。（競合防止）  ・CSS：市川（tera pad使用）  【午後】  ●予定  ・新規登録ページデザイン：池田  ・ページャ機能：水鳥川  ・テストの確認、DAOの修正：木谷  ・講師用のセッション予約：山北  ・テスト（研修生用のセッション予約）：市川、小野  【振り返り】  ・新規登録のIDとPWの文字数チェック（JS）完成。（実装確認済）  ・研修生用セッション予約登録と結果ページ完成。（実装確認済）  ●保留  ・講師用FAQ登録「カテゴリを選択」とJS。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・講師用FAQ編集→非同期通信活用  ・セッション予約の詳細ページJSP担当変更：山北→市川 |

**(4)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・生徒用のFAQ検索（水鳥川、池田）  ・JSONにDBのセッション情報を書き込むメソッド作成（山北、木谷）  （→完成次第、待ち人数の表示作成着手）  ・講師用セッション予約詳細リスト関連JSP、サーブレット（小野、市川）  ●未解決課題  ・ファイルのアップロード  ・s\_nameの扱い（セッション予約関連ページ）  ●終わっていないテスト  ・研修生用FAQ：カテゴリ検索、ヒット数（終わって手が空いた人が担当） |