**議事録**

文責：　　　　木谷

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | プログラミング |
| 日時 | 6月18日（金） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝】  ・昨日の進捗を確認  ・今日の担当を確認  ・発表に向けての準備  →小野さんの意見：メンバーがそれぞれ他のメンバーの変化（演習前→演習後の変化）を客観的に見た意見を集約  木谷  →FAQカテゴリ検索 のDaoテストの作成  山北さん  →JSONでの非同期通信→Jsonファイルにあらかじめ追加してあるデータでのやり取りのみにし、DBを通さない仕様に変更。  水鳥川さん・池田さん  →研修生FAQ検索のサーブレット・JSP　7～8割完成。  山北さん  →JSONファイルをAJAXで取り出すテスト  池田さん・木谷  →カテゴリ検索機能のテスト  市川さん・小野さん  →前半：セッション予約リストページ・サーブレット　正常に動作  後半：講師用セッション予約詳細リストページの作業  【昼：前半】  池田さん・水鳥川さん  →カテゴリ検索を画面遷移できるようにした、FAQ一覧の表示をWEBページ上で表示できるようになった。  市川さん・小野さん  →セッション詳細ページのサーブレット、JSPの作成。  【昼：後半】  山北さん  →Ajaxについてテストを行った。JQuelyでのコードの書き方がまだわからない状態。  池田さん  →FAQページを８割完成、残りはカテゴリボタンとページャー機能のみ  市川さん・小野さん・木谷  →セッションリストの詳細ボタンから詳細ページに値を取得できるようになった。月曜日にポップアップ使用に変更予定  水鳥川さん・小野さん  →メンバー全体で発表の大枠を休日中に考える。  →時間を作り、みんなで発表する内容を金曜日に間に合うように決める。  全体  →月曜日にアピール機能を決定する。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ページャー機能の担当を水鳥川さんから池田さんに変更  月曜日にアピール機能を決定する。 |

**(4)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・各ページのオリジナル機能を完成させる。  ・アピール機能を決定する話し合いを兼ねて複合検索機能を実装するか決める。  ・ページャー機能の完成 |