**議事録**

文責：水鳥川斗真

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | プログラミング |
| 日時 | ６月２１日（月） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝】  ・昨日の進捗を確認  ・今日の担当を確認  池田さん→研修生用FAQ検索ページの完成（ページャー機能とプルダウンメニュークリックで検索できる機能）  山北さん→Ajaxを使って講師用セッションリストページの作成  小野さん→作っていないページのCSS作成  木谷さん→ハッシュ化の実装に着手、場合によってはDAOの作成も行う。  市川さん→セッション予約リストページの詳細部分をポップアップで表示させる機能の作成。終わり次第、全体のCSSの作成。  水鳥川　→作っていないページのCSS作成  【午前中】  ・発表に関するイメージの共有  →水鳥川と小野さんメインでスライドを作っていく。  →遊び心を入れて飽きさせない発表を目指す。  →PRポイントの決定を行った。  【14：40～】  ・小野さん、木谷さん、池田さん→ページャー機能がほぼ作り終わる。池田さんが残りのJSPを修正して完成を目指す。  ・水鳥川→市川さんが作成したCSSを講師用に反映させるために修正を行う。  ・市川さん→引き続き、ポップアップの作成  ・山北さん→Ajaxでわからない部分を一戸講師に質問して作成を続ける。  【16；10～】  ・池田さん、木谷さん→ページャー機能の修正を行う。  ・水鳥川→ヘッダーに使うドロップダウンメニューの作成  小野さん、市川さん→ポップアップの作成方法を冨原講師に質問して作業を進める。  【振り返り】  ・池田さん→ページャー機能の修正を終えた。明日で完成を目指す。  ・山北さん→Ajax通信の一連の流れは完成。実際の機能に落とし込んでいく作業が必要  このまま完成を目指す。  ・木谷さん→池田さんとページャー機能を作成。複合検索を８割程度完成させた。明日以降複合検索が終わり次第、ハッシュ化とファイルのアップロード機能の作成を行う。  ・小野さん→ヘッダー部分のCSS作成。市川さんと協力してポップアップ機能の実装を行った。明日以降はCSSに戻る。  ・市川さん→ポップアップ機能の実装。講師に質問して動かし方を理解したので、明日で完成を目指す。  ・水鳥川　→ドロップダウンメニューの作成を行った。明日で完成を目指す。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| * 発表のスライド作成は水鳥川と小野さんで進めていく。 * デザインは詳しく説明せずに、機能重視で発表を行う。 * PRポイント  1. ★セッション予約（対応・未対応の非同期通信での表示　待ち人数表示） 2. FAQの更新削除を画面遷移せずに行える。 3. ページャー機能 4. 新規登録のハッシュ化機能の実装 5. セッション予約リストのタブ切り替え 6. 複合検索（苦労した点としてアピール）  * プログラム班と発表班に分かれて作業することも考えていく。 * 目標は木曜日までに機能を完成させて金曜日にテストを行うようにする。 * 発表資料作成は最大１時間で残りはプログラミング作業に移る。（水鳥川、小野さん） |

**(4)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・発表の際にファイルの読みこみで時間がかからないような工夫を考える。  ・新規登録のJSを修正する（水鳥川） |