**議事録**

文責：　　池田

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | システム開発 |
| 日時 | ６月23日（水） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【振り返り】  ●CSSチーム  市川さん 研修性セッション予約ページCSS完成。  研修生セッション予約結果ページCSSはあと少しで完成。  研修生セッション予約系のページCSSは約95%完成。  小野さん ログイン完了ページCSS・新規登録ページCSS完成。  発表内容の構成8、9割完成。  Faq検索CSS明日完成させる。  水鳥川さん faq登録ページCSS・faq登録完了ページCSS完成。    ●プログラムチーム  木谷さん ファイルアップロード機能で例外が出たが、値を取ることは出来たので、  一歩進んだ。明日、講師と相談しながら進める。  山北さん 講師用セッション予約リストページの対応リストを出せた。jsonデータを  リロードした時に倍増する。そのため、クッキーを用いて解決。  待ち人数出力機能の方法が分かった。  池田 研修生と講師用faq検索ページの機能完成。  明日は研修生用・講師用faq検索結果ページにもページャ機能を搭載する。  ●進捗  今日は全体的に開発が進んだ。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| 水鳥川さんは担当の講師用セッション予約リストページのCSSが複雑なため、  臨機応変に対応。 |

**(4)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| CSS組は余裕が出てきたため、明日以降フレキシブルデザインにも手を付けていく。 |