**議事録**

文責：　　　　木谷

**(1)概要**

|  |  |
| --- | --- |
| 議題 | プログラミング、発表資料の作成 |
| 日時 | 06月　25日（金） |
| 出席者 | 市川、池田、小野、木谷、水鳥川、山北 |

**(2)会議内容**

|  |
| --- |
| 【朝】  ・池田さんのtomcatサーバーが起動しない  →先生に要相談(解決)  ●水鳥川さんが機能一覧をWordで作成してくださったので、共有してアピール機能を絞った。  ・山北さんの作業量的を考慮し、t\_rsvList.jspのCSSの担当を池田さんに変更する。  ・暗黙の重要度  →大カテゴリのトラブルのみに設定  ・重要度カテゴリ設定に対して外部の方に質問をいただいたらどう答えるか考える  【昼】  ●昼明けの会議  ・ダウンロード機能が完成（木谷）  ・待ち人数の表示、テーブルの整形、更新機能が完了。（山北）  ・話し合いの中で最新版を扱っている木谷に操作担当を変更  操作担当　山北　→　木谷  うまく表示ができない部分が多く、操作担当を木谷から変更予定  ・FAQの登録・更新・削除機能が完成。(池田)  ・ドロワーレスポンシブ対応（講師用）、FAQ登録（講師用）JSPデザイン編集、セッション予約の重要度変更の完成（市川さん）  ・講師用のFAQ検索結果ページの担当が小野さんから水鳥川さんに変更  ・研修生FAQ検索ページを水鳥川さんが担当。14時までに作業を終了して、発表を見に行く予定（水鳥川さん）  ・アコーディオンパネルを水鳥川さんに教える。その後発表資料の作成をする。（小野さん）  ・15：00から発表資料の作成  ・講師用セッション予約詳細ページから研修生ファイルのダウンロード機能が完成（木谷）  ・講師用セッション予約リストページのCSSでタブリストの形を整えた（山北さん）  以下、デモンストレーションテストで決まった内容（流れ）  1.        新規登録して研修生用画面にログイン（講師はあらかじめログインしておく） 入力チェックに関しては口頭で説明。 2.        トップ画面の説明（デザイン）（ようこそ〇〇さんの説明） 3.        研修生でFAQ検索。 　　アコーディオンパネルの説明。 　　複合検索はヒットしているワードを確認して、丁寧に説明する。 　　ここでページャーの機能も説明。 　　ヒット件数と検索ワードも軽く説明。 4.        講師用に移動してFAQの説明。登録、削除、更新を行う。（登録に関しては保留） 5.        研修生用に戻って登録、更新されていることを確認。 6.        研修生用でセッション予約を行う。（ダウンロード機能を説明） 7.        講師側でセッション予約リストを見て、予約がされていることを確認。 　　タブの切り替えの説明。 　　詳細のポップアップと重要度の説明。 　　非同期通信で作った対応未対応の説明。（反映されるまで時間がかかるので非同期通信の話で時間をかせ　　　　ぐ） 　　トップに戻って待ち人数が減っていることを説明。（この説明の前に表示人数を確認しておく） 　　研修生用トップにも戻って人数の増減を表示。 |

**(3)決定事項**

|  |
| --- |
| ・暗黙の重要度を大カテゴリのトラブルのみに設定  ・研修生用/講師用の2窓体制ではなく、タブ切り替えで発表を行う。 |

**(4)明日の課題・問題点**

|  |
| --- |
| ・デモンストレーション内で起きたバグの対応  →セッション予約詳細ページが表示されない  →対応完了ボタンでの非同期通信アクションが行えない（環境による）  →FAQ登録機能が表示されない  →CSSの修正  ・ロゴの作成 |